|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Aufgabe** |  | **Start** | **Dauer AT** | **Ende** | **Fortschritt** | **Status** |
|  | **Implementierung** |  | **19.10.2015** | **41** | **14.12.2015** | **0%** | **In Bearbeitung** |
| **1** | **Plugin in OMNeT++ integrieren** |  | **19.10.2015** | **4** | **22.10.2015** | **0%** | **In Bearbeitung** |
| *1.1* | *Fehler beheben* |  | 19.10.2015 | 2 | 20.10.2015 | 0% | In Bearbeitung |
| *1.1* | *Update-site* |  | 20.10.2015 | 2 | 21.10.2015 | 0% | In Bearbeitung |
| **2** | **Informationen über TCLTK sammeln** |  | **23.10.2015** | **3** | **27.10.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| *2.1* | *Tätigkeit 1* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *2.2* | *Tätigkeit 2* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *2.3* | *Tätigkeit 3* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| **3** | **Online-FSM aufbauen** |  | **28.10.2015** | **20** | **24.11.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| *3.1* | *Parser* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *3.2* | *GUI* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *3.3* | *Verbindung aufbauen (OMNeT-code mit Online-GUI)* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| **1.4** | **Testen** |  | **25.11.2015** | **14** | **14.12.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| *4.1* | *Tätigkeit 1* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *4.2* | *Tätigkeit 2* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
| *4.3* | *Tätigkeit 3* |  |  |  | #ZAHL! | 0% | Nicht begonnen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitel** | **Aufgabe** | **Anzahl Seiten** | **Start** | **Dauer AT** | **Ende** | **Fortschritt** | **Status** |
|  | **Bachelorarbeit schreiben** | **61** | **19.10.2015** | **93** | **24.02.2016** | **0%** | **In Bearbeitung** |
| **1** | **Einleitung** | **3** | **19.10.2015** | **6** | **26.10.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| **2** | **Grundlagen** | **9** | **27.10.2015** | **18** | **19.11.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 2.1 | **OMNet++** | **2** | **27.10.2015** | **4** | **30.10.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 2.2 | **Plug-Ins** | **2** | **31.10.2015** | **4** | **05.11.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 2.3 | **Finite State Machines von OMNet++** | **5** | **06.11.2015** | **10** | **19.11.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 2.3.1 | Overview |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 2.3.2 | FSM API |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 2.3.3 | Debugging FSMs |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 2.3.4 | Implementierung |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 2.3.5 | Beispiel |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| **3** | **Anforderungen** | **10** | **20.11.2015** | **20** | **17.12.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| **4** | **Konzeption** | **6** | **18.12.2015** | **6** | **25.12.2015** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 4.1 | **State Pattern vs. OMNet-FSM** | **6** | **18.12.2015** | **6** | **25.12.2015** | **#BEZUG!** | **Nicht begonnen** |
| **5** | **Implementation** | **23** | **26.12.2015** | **23** | **27.01.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 5.1 | **GMF** | **8** | **26.12.2015** | **8** | **06.01.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 5.1.1 | FSM |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 5.1.1.1 | Definition |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 5.1.1.2 | Beschreibung |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 5.1.1.3 | Notation |  |  |  |  | 0% | Nicht begonnen |
| 5.2 | **XSLT** | **7** | **07.01.2016** | **7** | **15.01.2016** | **80%** | **Nicht begonnen** |
| 5.2.1 | Übersetzungsablauf |  |  |  |  | 80% | In Bearbeitung |
| 5.2.2 | Einführung |  |  |  |  | 80% | In Bearbeitung |
| 5.2.3 | Funktionsweise |  |  |  |  | 80% | In Bearbeitung |
| 5.2.4 | Beispiel |  |  |  |  | 80% | In Bearbeitung |
| 5.3 | **TCLTK** | **8** | **16.01.2016** | **8** | **27.01.2016** | **#BEZUG!** | **Nicht begonnen** |
| **6** | **Evaluation** | **5** | **28.01.2016** | **5** | **03.02.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| **7** | **Qualitätssicherung** | **5** | **04.02.2016** | **5** | **10.02.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| **8** | **Zusammenfassung und Fazit** | **2** | **11.02.2016** | **2** | **12.02.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
|  | **REST Arbeit** |  | **13.02.2016** | **8** | **24.02.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Korrektur lesen 1** |  | **24.02.2016** | **7** | **03.03.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
|  | **Korrektur lesen 2** |  | **04.03.2016** | **7** | **14.03.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Abgabe vorbereiten** |  | **15.03.2016** | **3** | **17.03.2016** | **0%** | **Nicht begonnen** |
| 0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 19.10.2015 | 0 | 16.10.2015 | 0% | Nicht begonnen |
| 0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 19.10.2015 | 0 | 16.10.2015 | 0% | Nicht begonnen |
| **Titel:** |  | | | | | | |